# Anteproyecto de Trabajo Fin de Máster

Título: SpotPriceIQ — Sistema end-to-end de predicción probabilística del precio spot del mercado eléctrico español (OMIE) con MLOps de producción

Universidad: IMF Smart Education — Máster en Data Science Autores: Jaime Llorca Martínez · Juan Prieto · José Menjívar Tutor: Juan Manuel Moreno

## 1. Resumen

Este Trabajo Fin de Máster propone el diseño, la construcción y la puesta en producción de un sistema completo de ciencia de datos para predecir el precio marginal horario del mercado diario eléctrico español (OMIE) para el día siguiente. El proyecto no se limita a entrenar un modelo predictivo: aborda el ciclo de vida completo de un sistema de machine learning de producción (MLOps) —ingesta automatizada de datos públicos, validación con contratos de datos, feature engineering sin fuga de información, evaluación rigurosa con backtesting, seguimiento de experimentos, servicio como API, orquestación, monitorización de deriva y contenerización—, replicando las prácticas que una empresa del sector energético espera de un sistema real.

Se dispone ya de resultados preliminares que validan la viabilidad: un modelo XGBoost que mejora en ~14 % el mejor baseline (MAE 15,70 frente a 18,33 €/MWh en walk-forward), un servicio de predicción operativo y una estimación de infraestructura en la nube de ~73 USD/mes. El TFM completará el sistema con las capas de orquestación, monitorización adaptativa al régimen de mercado y una capa de decisión económica.

## 2. Introducción y motivación

El mercado eléctrico mayorista español funciona como una subasta diaria: cada día, antes del mediodía, los agentes (comercializadoras, generadores, grandes consumidores y traders) presentan sus ofertas de compra y venta para las 24 horas del día siguiente sin conocer el precio que resultará de la casación. Anticipar ese precio es una necesidad operativa directa, y su relevancia económica es enorme: cada €/MWh de error de previsión evitado equivale, a escala de una gran cartera (~1 GW), a millones de euros al año.

La motivación del proyecto es doble. En lo técnico, el precio eléctrico es un problema de forecasting especialmente rico: series temporales multivariante, fuerte estacionalidad, no-estacionariedad marcada (la transición del régimen de crisis del gas de 2022-2023 al régimen renovable de 2025-2026), valores negativos y eventos extremos. En lo profesional, es un caso de uso de alto valor para el sector energético español (Repsol, Iberdrola, comercializadoras y mesas de trading), lo que convierte el proyecto en una demostración de competencias directamente empleable.

## 3. Antecedentes y estado del arte

La predicción de precios eléctricos (Electricity Price Forecasting, EPF) es un campo consolidado. Las familias de métodos habituales abarcan modelos estadísticos clásicos (ARIMA, modelos de regresión con variables exógenas), modelos de machine learning tabular (gradient boosting, random forests) y modelos de aprendizaje profundo para secuencias (LSTM, redes convolucionales temporales, transformers). La literatura reciente subraya tres tendencias relevantes para este trabajo: la superioridad frecuente de los modelos de gradient boosting sobre el deep learning en horizontes horarios con buen feature engineering; la importancia del forecasting probabilístico (intervalos y cuantiles) frente a la predicción puntual, especialmente para decisiones de riesgo; y la necesidad de una evaluación temporal correcta (backtesting walk-forward) que evite la fuga de información.

El diferencial de esta propuesta frente a un trabajo puramente académico es el enfoque MLOps de producción: no solo qué modelo predice mejor, sino cómo se ingiere el dato de forma fiable, cómo se garantiza su calidad, cómo se versiona el experimento, cómo se sirve el modelo y cómo se detecta y corrige su degradación en el tiempo.

## 4. Objetivos

Objetivo general: construir un sistema end-to-end, reproducible y desplegable, que prediga el precio horario del mercado diario español para D+1 usando únicamente información disponible en el momento de la subasta, y que traduzca esa predicción en una métrica de valor económico.

Objetivos específicos:

- Automatizar la ingesta de las fuentes públicas del mercado (OMIE, ESIOS/REE, AEMET) con clientes robustos frente a límites de tasa y formatos reales.

- Garantizar la calidad del dato mediante contratos de datos (Pandera), gestión de huecos horarios y del cambio de hora (días de 23 h y 25 h), y tests automáticos.

- Diseñar un conjunto de variables predictivas sin fuga de información temporal, basado en las previsiones publicadas a D-1 y en variables de calendario.

- Establecer un marco de evaluación honesto con baselines, backtesting walk-forward y una métrica económica en €/año.

- Entrenar y comparar modelos (XGBoost, LSTM) y producir predicción probabilística por cuantiles con calibración.

- Implantar prácticas MLOps: seguimiento de experimentos y registro de modelos (MLflow), versionado de datos (DVC), servicio como API (FastAPI), orquestación (Prefect), monitorización de deriva (Evidently) y contenerización (Docker, CI/CD).

- Comunicar los resultados mediante un cuadro de mando y una documentación orientada a negocio.

## 5. Metodología y arquitectura del sistema

El proyecto sigue una metodología de aprender construyendo y de corte vertical fino: primero un pipeline mínimo que funcione de punta a punta y, sobre él, profundización por retorno. La arquitectura de datos sigue un patrón medallion (bronze → silver → gold), y la del sistema separa exploración (notebooks) de código de producción (paquete src/). El flujo, de dato crudo a decisión:

[Fuentes]  →  [Ingesta]  →  [Validación]  →  [Features]  →  [Baselines + Eval]
 OMIE/ESIOS     Parquet      contratos        lags/cal        naive, WF, métrica €
 AEMET                       Pandera, DST
                                                 │
                                                 ▼
     [Modelado]  →  [Tracking + Versionado]  →  [Serving]  →  [Orquestación]
     XGB / LSTM        MLflow + DVC              FastAPI       Prefect
     + intervalos
                                                 │
                                                 ▼
          [Monitorización]  →  [Dashboard]  →  [Infra + CI/CD]  →  [Docs]
           Evidently / drift     Streamlit      Docker + GHA       MkDocs

Principio metodológico central (anti-leakage): cada predicción usa exclusivamente la información publicada en el momento de la subasta. El modelo se apoya en las previsiones D-1 de demanda y generación, no en los valores reales ex-post. Esta decisión, además de metodológicamente correcta, se ha validado empíricamente (ver §7).

## 6. Datos y fuentes

Todas las fuentes son públicas y gratuitas, lo que hace el trabajo íntegramente reproducible:

| Fuente | Contenido | Papel |
| --- | --- | --- |
| OMIE | Precio marginal horario del mercado diario | Variable objetivo |
| ESIOS / REE | Demanda y generación por tecnología (eólica, solar, ciclo combinado, nuclear, hidráulica), intercambios | Fundamentales (previstos) |
| AEMET | Meteorología de estaciones cercanas a parques eólicos y solares | Variables meteorológicas |

El histórico abarca ~3 años (~30.500 registros horarios). Se conservan y validan por código los precios cero y negativos, que no son errores sino precio marginal nulo por exceso de renovable. Como limitación conocida, el precio del gas (MIBGAS/TTF) queda documentado como extensión futura.

## 7. Resultados preliminares (validación de viabilidad)

El estado actual del prototipo ya demuestra la viabilidad del sistema:

- Baseline a batir: naive D-1, MAE walk-forward de 18,33 €/MWh.

- Modelo campeón (XGBoost predictivo): MAE walk-forward de 15,70 €/MWh, ~14 % mejor que el baseline, con la mejora concentrada —de forma coherente con el dominio— en los meses de mayor volatilidad.

- Hallazgo de dominio: el modelo con previsiones (ex-ante) supera al modelo con valores reales (ex-post), porque el precio se casa en subasta con las previsiones disponibles entonces. Entender la formación del precio pesa más que acumular datos.

- Predicción probabilística: cuantiles P10/P50/P90 con recalibración conformal; se identifica la no-estacionariedad como reto central (la frecuencia de precios negativos pasa del 1,5 % histórico al 11,3 % en 2026).

- Interpretabilidad (SHAP): el modelo razona conforme al merit order del mercado (la demanda sube el precio; las renovables lo bajan).

- Caso de negocio: la mejora de 2,63 €/MWh sobre el baseline equivale a ~23 M€/año a escala de 1 GW.

## 8. Plan de trabajo y cronograma

El trabajo se organiza en fases incrementales; cada fase produce código documentado y una entrada en el diario de aprendizaje. Las fases marcadas ✓ están validadas en el prototipo; el resto constituye el trabajo planificado del TFM.

| Fase | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fundaciones: estructura, entorno, control de versiones (Git/DVC) | ✓ |
| 1 | Ingesta OMIE / ESIOS / AEMET | ✓ |
| 2 | Validación y calidad de datos (Pandera, DST, huecos) | ✓ |
| 3 | Feature engineering sin leakage | ✓ |
| 4 | Baselines y marco de evaluación walk-forward + métrica € | ✓ |
| 5 | Modelado (XGBoost, LSTM) e intervalos probabilísticos | ✓ |
| 6 | Interpretabilidad (SHAP) | ✓ |
| 7 | Tracking y versionado (MLflow + DVC) y serving (FastAPI) | ✓ |
| 8 | Orquestación (Prefect): ingesta diaria y reentrenamiento | En curso |
| 9 | Monitorización de deriva (Evidently) y adaptación al régimen | Planificado |
| 10 | Cuadro de mando (Streamlit) | Planificado |
| 11 | Infraestructura y CI/CD (Docker, GitHub Actions) | Planificado |
| 12 | Capa de decisión económica (señal y evaluación de valor) | Planificado |
| 13 | Documentación y storytelling (MkDocs, caso de negocio) | Planificado |

Distribución temporal orientativa: fundaciones y datos sólidos en el primer tercio; modelado, MLOps y serving en el segundo; monitorización, decisión económica, documentación y memoria en el último.

## 9. Recursos necesarios

Datos: APIs públicas de OMIE, ESIOS (token gratuito) y AEMET (token gratuito). Almacenamiento y base de datos: el histórico se persiste en ficheros Parquet particionados (capa gold del data lake), versionados con DVC; el seguimiento de experimentos y el registro de modelos de MLflow se apoyan en una base de datos relacional —SQLite (mlflow.db) en desarrollo y PostgreSQL en el despliegue en la nube— que almacena parámetros, métricas y metadatos de cada ejecución y versión de modelo. Software: íntegramente de código abierto (Python, pandas, XGBoost, scikit-learn, MLflow, FastAPI, Prefect, Evidently, Streamlit, Docker). Cómputo: el entrenamiento de los modelos tabulares es viable en CPU; el reentrenamiento de la LSTM se ejecuta puntualmente en GPU (Google Colab). Infraestructura de despliegue (opcional): una estimación en la nube (AWS, región de Irlanda, bajo demanda) del sistema completo en producción arroja ~73 USD/mes, reducible a ~37 USD/mes en una configuración ajustada. El coste no es un obstáculo: el volumen de datos es pequeño y el valor del sistema reside en su fiabilidad, no en el músculo de cómputo.

## 10. Resultados esperados y evaluación

Se espera entregar un sistema funcional, reproducible y documentado que: (1) prediga el precio D+1 con un error inferior al baseline de forma robusta en backtesting walk-forward; (2) acompañe cada predicción de un intervalo de incertidumbre calibrado; (3) se ejecute de forma automatizada y se supervise a sí mismo detectando deriva; y (4) traduzca su rendimiento a un caso de negocio cuantificado. La evaluación se realizará con MAE y RMSE (€/MWh), cobertura de los intervalos, métricas de deriva en producción y la métrica económica de coste de error evitado.

## 11. Viabilidad, riesgos y limitaciones

La viabilidad está respaldada por el prototipo ya funcional. Los riesgos principales son la no-estacionariedad del mercado (mitigada con monitorización de deriva y reentrenamiento adaptativo), la dependencia de APIs externas (mitigada con clientes robustos y almacenamiento local del histórico) y la ausencia del precio del gas en la versión actual (documentada como limitación y planificada como extensión). Ninguno compromete los objetivos del TFM.

## 12. Aplicabilidad profesional

El proyecto reproduce, sobre un caso real del sector energético español, el ciclo completo que una empresa espera de un sistema de machine learning en producción. Su enfoque —datos reales, validación rigurosa, MLOps y traducción a valor de negocio— lo convierte en una demostración de competencias directamente alineada con perfiles de data scientist y ML engineer en el sector energético.

## 13. Referencias

- OMIE — Operador del Mercado Ibérico de Energía. Documentación del mercado diario.

- Red Eléctrica de España — ESIOS, sistema de información del operador del sistema.

- AEMET — Agencia Estatal de Meteorología, servicio de datos abiertos (OpenData).

- Weron, R. (2014). Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art. International Journal of Forecasting.

- Lago, J., De Ridder, F., De Schutter, B. (2018/2021). Forecasting spot electricity prices: Deep learning approaches and empirical comparison. Applied Energy.

- Lundberg, S. & Lee, S. (2017). A unified approach to interpreting model predictions (SHAP). NeurIPS.

- Documentación de MLflow, DVC, Prefect, Evidently y FastAPI.